ส่วนที่  ๑

บทนำ

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ  กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ซึ่งประกอบด้วย

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง		ประธานกรรมการ

- นายบัวพันธ์  ศรีศาลาแสง   ผู้แทนสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2	 	กรรมการ

- นายอนุรักษ์  ถาดจังหรีด    ผู้แทนสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6		กรรมการ

- นางทัศนีย์    วงษ์ชาลี       ผู้แทนสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 7		กรรมการ

- นายบัวศรี     เอี่ยมศรี       ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

- นายชาตรี     พานิดม        ผู้แทนประชาคม 			กรรมการ

- นายวัน            แก้วโนนเห้า      ผู้ทรงคุณวุฒิ			กรรมการ

- นายประยูร   มีชัย	         ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

- หัวหน้าส่วนการคลัง				กรรมการ

- หัวหน้าส่วนโยธา				กรรมการ

- หัวหน้าสำนักปลัด				กรรมการ

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	                                                   กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นหลักในการพิจารณากำหนดวิธีการและห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑.  การติดตาม (Monitoring)  เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่าง ๆได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด  และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการประจำปีหรือไม่  หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็น  ๒  ไตรมาส  ดังนี้

ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม ๒๕๕5-มีนาคม ๒๕๕๖)		รายงานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

ไตรมาสที่  ๒  (เมษายน ๒๕๕๖-กันยายน ๒๕๕๖)	  	รายงานภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖

๒.  การประเมินผล (Evaluation)   โดยแบ่งการประเมินเป็น  ๒  ระดับ  ได้แก่

๒.๑  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ   สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี    โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา   เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆต่อไป

๒.๒  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ   และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา   เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒   เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

๑.  การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

-   ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

-   ระดับองค์กร  กองวิชาการและแผนงานจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นรายไตรมาส (ทุก ๖ เดือน) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ    และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่  ๒  จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา   เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล  สภา องค์การบริหารส่วนตำบล  และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

๒.  การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ  ๒  ครั้ง  ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้   หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ  หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง  เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป

ส่วนที่ ๒

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ ๒ นี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)   และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างได้กำหนดไว้  และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

- วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย  และปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลด่านช้าง เป็นตำบลที่มีทรัพยากรน้ำที่มีค่า แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช้ชีวิตอย่างชนบทที่สงบสุขเรียบง่าย และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนายกระดับผ้าไหมพื้นเมือง ส่งเสริมการเกษตร  ลดการใช้สารเคมีประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มและมีจิตสำนึกที่ดีที่จะร่วมมือกันพัฒนาตำบล   จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

###### “ท้องถิ่นน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง   ประชาชนมีการศึกษา   ก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี”

- พันธกิจ

  - พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่   โดยได้รับบริการสาธารณะที่ดีอย่างเพียงพอและทั่วถึง

  - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว  และชุมชนในการพึ่งตนเอง เป็นชุมชนที่เข้มแข็งโดยน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

  - พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบด้าน เช่น ด้านสังคม ด้านศึกษา ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น

  - พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล และบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

- การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค

- อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

- มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

- ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้

- การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม  ๕ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จำนวน 18 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้เพียงพอ ทั่วถึงและได้มาตรฐาน |
|  | ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่ง ชลประทาน ฝายทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา ให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม |
|  | ๑.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ |
|  | ๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานที่เพื่อนันทนาการ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๒.๑ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนา ด้านคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด |
|  | ๒.๒ ส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพ |
|  | ๒.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๓.๑ พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ ๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ |
|  | ๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข |
|  | ๓.๔ พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข |
|  | ๓.๕ พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม |
|  | ๓.๖ พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๔.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคง/ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ ๔.๒ ส่งเสริมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ | ๕.๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกด้านๆ ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี |
|  | ๕.๒ เพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี |
|  | ๕.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบูรณาการจากทุกภาคส่วน |

- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   จำนวนทั้งสิ้น  ๒๕,๓๙๓,๐๓๐ บาท   โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ ๑   แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | จำนวนงบประมาณรายจ่าย | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท |
| --- | --- | --- |
| ๑. งบบุคลากร (เงินเดือน / ค่าจ้าง) ๒. งบสาธารณูปโภค ๓. งบกลาง ๔. งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) ๕. งบรายจ่ายอื่น ๖. งบพัฒนา (โครงการก่อสร้าง / จัดซื้อครุภัณฑ์) ๗. งบอุดหนุน | ๗,๔๗๑,๘๘๐.๐๐ ๒๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๘๐,๗๒๐.๐๐ ๙,๔๓๐,๘๘๐.๐๐ ๖๖,๙๕๐.๐๐ ๓,๕๐๓,๖๐๐.๐๐ ๓,๒๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๒๙.๔๒ ๐.๙๗ ๕.๔๔ ๓๗.๑๔ ๐.๒๖ ๑๓.๘๐ ๑๒.๙๗ |
| รวมทั้งสิ้น | ๒๕,๓๙๓,๐๓๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างได้นำงบประมาณ จำนวน ๒๕,๓๙๓,๐๓๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง  ๕ ยุทธศาสตร์

ซึ่งในตารางที่  ๒  จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ   ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและ การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

ตารางที่ ๒    การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา | จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒,๔๐๙,๐๐๐ | ๒๗.๑๑ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๓.๐๔ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๔,๕๔๗,๘๐๐ | ๕๑.๑๗ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๔๕๐,๐๐๐ | ๕.๐๖ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ | ๑,๒๑๑,๐๐๐ | ๑๓.๖๒ |
| ยอดรวมทุกยุทธศาสตร์ | ๘,๘๘๗,๘๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี   ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  ๓  ส่วน  ได้แก่

๑.	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

๓.	การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖  และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑ ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| - มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| - มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| - มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| - มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| - มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| - มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| - มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| - มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| - มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| - มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| - มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – มีนาคม)	    (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน – กันยายน)

ส่วนที่ ๒   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ |  | ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ |  | ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโรงสร้างพื้นฐาน | 105 | 35,533,000 | 25 | 17,847,000 | 13 | 4,817,000 | 143 | 57,750,000 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 17 | 1,100,000 | 6 | 570,000 | 6 | 570,000 | 29 | 2,240,000 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 43 | 8,634,000 | 34 | 4,155,000 | 33 | 3,905,000 | 110 | 16,694,000 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 8 | 1,030,000 | 5 | 6,080,000 | 5 | 680,000 | 18 | 7,790,000 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ | 27 | 1,658,200 | 16 | 1,058,700 | 15 | 911,200 | 58 | 3,628,100 |

4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ |  | ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ |  | ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร | 29 | 54,240,500 | 13 | 21,765,000 | 5 | 6,500,000 | 47 | 82,505,500 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว | 4 | 4,800,000 | - | - | - | - | 4 | 4,800,000 |
| - ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ | 2 | 2,500,000 | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 4 | 5,500,000 |
| รวม | 35 | 61,540,500 | 14 | 23,265,000 | 6 | 8,000,000 | 55 | 92,805,500 |

5.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๕๖

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโรงสร้างพื้นฐาน | 39 | 47.56 | - | - | 2 | 10.00 | - | - | - | - | 41 | 40.20 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 2.44 | - | - | 2 | 10.00 | - | - | - | - | 4 | 3.92 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 31 | 37.80 | - | - | 7 | 35.00 | - | - | - | - | 38 | 37.25 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 2 | 2.44 | - | - | 2 | 10.00 | - | - | - | - | 4 | 3.92 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ | 8 | 9.76 | - | - | 7 | 35.00 | - | -- | - | - | 15 | 14.71 |
| รวม | 82 | 100 | - | - | 20 | 100 | - | - | - | - | 102 | 100 |

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโรงสร้างพื้นฐาน | 2,873,570.65 | 36.51 | 3,146,800.00 | 100.00 | 6,020,370.65 | 54.65 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 177,500.00 | 2.25 | - | - | 177,500.00 | 1.61 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 4,044,108.00 | 51.39 | - | - | 4,044,108.00 | 36.71 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 118,130.00 | 1.50 | - | - | 118,130.00 | 1.07 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ | 656,798.00 | 8.35 | - | - | 656,798.00 | 5.96 |
| รวม | 7,870,106.65 | 100.00 | 3,146,800.00 | 100.00 | 11,016,906.65 | 100.00 |

ส่วนที่ ๓   ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

| ยุทธศาสตร์ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโรงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | - | - | - | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | - | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน    ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖

ส่วนที่ ๒   ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโรงสร้างพื้นฐาน | 136 | 39 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 17 | 2 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 47 | 31 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 8 | 2 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ | 29 | 8 |
| รวม | 237 | 82 |

# รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง   อ.บัวใหญ่   จ.นครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์ | ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ร้อยละ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 39 | 47.56 | 2 | 10.53 | 41 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 2.44 | 2 | 10.53 | 4 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 31 | 37.80 | 7 | 36.83 | 38 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 2 | 2.44 | 2 | 10.53 | 4 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ | 8 | 9.76 | 6 | 31.58 | 14 |
| รวม | 82 | 100 | 19 | 100 | 101 |

ส่วนที่  ๔

สรุปปัญหา  อุปสรรคในภาพรวม

ของการดำเนินการตามแผนพัฒนา  ประจำปี  ๒๕๕๖

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี ๒๕๕๖ เป็นการดำเนินการตามโครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕9) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาทั้งสองระดับเป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องความซ้ำซ้อนของการดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนตำบล กับหน่วยงานระดับต่างๆ   ปัญหาข้อกฎหมาย  การประสานงาน  กลุ่มเป้าหมาย  และความสอดคล้องของระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ  ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะนำได้ดังนี้

- ปัญหาในการรวบรวมข้อมูล

ปัญหาและอุปสรรค

ในช่วงระยะเวลาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างที่ผ่านมา มีปัญหาในด้านการบันทึกบัญชี การบริหารด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างได้ดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง และส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตลอดจนขาดสภาพคล่องทางการเงินการคลังเป็นอย่างมาก

ข้อแนะนำ

- ให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณด้านการเงินการคลังและพัสดุให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบฯ

- ให้ส่วนงานต่างๆ รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้ทันกำหนดระยะเวลาและรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบทุกไตรมาส

- ปัญหาการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

แม้การจัดทำแผนพัฒนานั้นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการประชาคมแล้วก็ตาม แต่กลับพบว่าโครงการที่นำไปตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕6 หลายโครงการไม่อยู่ในแผนพัฒนา และหลายโครงการไม่ถูกนำมาตั้งในข้อบัญญัติฯ เนื่องจากปีที่ผ่านมาสมาชิกสภาฯและผู้บริหารท้องถิ่นได้ครบวาระลง จึงมีการเลือกตั้งใหม่ ทำให้สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารชุดใหม่ มีนโยบายที่ต่างจากการจัดทำแผนพัฒนาซึ่งได้จัดทำแล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง จึงทำให้โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับข้อบัญญัติฯ ตลอดจนมีการดำเนินการโครงการที่ตั้งเป็นรายการใหม่นอกเหนือจากที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯและแผนพัฒนาหลายโครงการเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณหลายรายการ ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาและที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ ไม่มีความสอดคล้องกัน

จากปัญหาดังกล่าวทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และยังทำให้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-plan) ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน

ข้อแนะนำ

- ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นและประชาชนมากที่สุด

- ผู้บริหารต้องนำโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี มาพิจารณาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑

ภาคผนวก