ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านรกฟ้า   หมู่ที่ 11

*****************************

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ทำสัญญาจ้างกับ  หจก.ศิริศักดิ์การโยธา   เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรกฟ้า  หมู่ที่ 11  ตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  โดยดำเนินการเทคอนกรีต  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 130  เมตร หนา 0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่  คสล.ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน  และลงลูกรังไหล่ทางสองข้างทาง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ  อบต.ด่านช้าง  กำหนด)   วงเงินงบประมาณ 131,360.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานจ้างแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3  กรกฎาคม – 31  สิงหาคม   2555 นั้น

บัดนี้ หจก.ศิริศักดิ์การโยธา ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนานิคม หมู่ที่  5

เรียบร้อยแล้ว    ซึ่งได้ส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2555  ประธานตรวจการจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  งวดที่  1  (สุดท้าย)  ในวันที่   6  สิงหาคม   2554   เวลา   11.00  น.  เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ    วันที่     1      เดือน     สิงหาคม     พ.ศ.   2555

(นางสมจิตร         พัชรพีรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง